# 本科毕业论文（设计）过程管理手册

题目：（三号黑体，居中）

学院：（小二宋体加粗）

姓名：（小二宋体加粗）

学号：（小二宋体加粗）

专业：（小二宋体加粗）

班级：（小二宋体加粗）

指导教师：姓名、职称（小二宋体加粗）

目录

1.江西农业大学本科毕业论文（设计）任务书

2.江西农业大学本科毕业论文（设计）开题报告

3.江西农业大学本科毕业论文（设计）中期检查报告

4.江西农业大学本科毕业论文（设计）评审与答辩成绩评定表

江西农业大学本科毕业论文（设计）任务书

| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  |  | 学号 |  |  | 专业、班级 |  |
| 毕业论文（设计）内容要求： 围绕智慧农田环境监测业务场景，完成系统需求分析，明确管理员与普通用户两类角色的功能边界，形成课题总体设计方案。 完成系统总体架构设计，采用Vue3+Npm+ElementPlus前端、SpringBoot3+SpringSecurity+MyBatis-Plus后端、MySQL数据存储的前后端分离架构，并实现JWT认证与权限控制。 完成八大核心模块的设计与实现，包括用户权限管理、农田地块管理、虚拟传感器设备管理、环境数据实时监测、历史数据查询与分析、环境预警与告警、报表统计与可视化、系统配置管理；在时间允许的情况下，可扩展邮箱注册、忘记密码、头像上传等功能。 完成数据库设计与实现，建立用户、角色、地块、传感器、环境数据、预警规则、告警记录、系统配置等核心数据表，理清主要实体之间的关联关系，并进行必要的索引与结构优化。 完成纯软件数据采集仿真方案设计，利用SpringBoot定时任务、数学仿真模型和WebSocket推送机制，模拟温度、湿度、光照、土壤湿度、CO₂、降雨量等环境指标的采集、存储、展示与告警过程，同时自动生成近30天历史数据用于图表分析与答辩展示。 完成系统测试与部署验证，对登录认证、权限控制、实时监测、历史查询、数据导出、告警处理等功能进行联调测试和优化，形成可运行、可演示、可答辩的完整软件系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考资料： [1]乔元斌, 马晟帛, 郝泽贤, 等. 智慧农业环境监测平台设计[J]. 林业机械与木工设备, 2024, 52(2): 56-58,61. [2]冀汶莉, 王佳豪, 王新伟. 基于LoRa的农业大田土壤多参数监测系统设计[J]. 无线电工程, 2023, 53(2): 456-464.[3]徐振峰, 霍冬冬, 邵芸艳, 等. 基于NB-IoT的大田农业环境远程监测系统设计[J]. 西昌学院学报(自然科学版), 2024, 38(2): 43-50. [4]郭泽飞, 邬杰, 赵佳伟, 等. 5G+MEDAO赋能的智能温室管理系统设计[J]. 计算机与网络, 2025, 51(5): 419-428. [5]杜英魁, 王杨, 关屏, 等. 基于Spring Boot的云端数据监控管理与可视化应用系统[J]. 计算机系统应用, 2020, 29(5): 123-127. [6]孙想, 吴华瑞, 朱华吉, 等. 蔬菜智能化管理技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(16): 137-144.[7]杨贵军, 赵春江, 杨小冬, 等. 粮食生产大数据平台研究进展与展望[J]. 智慧农业(中英文), 2025, 7(2): 1-12. [8]杨晨雪, 李娴, 周清波. 知识图谱驱动下粮食生产大数据应用现状与展望[J]. 智慧农业(中英文), 2025, 7(2): 26-40. [9]于丰华, 许童羽, 郭忠辉, 等. 水稻智慧无人农场关键技术研究现状与展望[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(6): 1-22. [10]郭威, 吴华瑞, 朱华吉. 设施温室影像采集与环境监测机器人系统设计及应用[J]. 智慧农业(中英文), 2020, 2(3): 48-60. [11]黄凯, 舒磊, 李凯亮, 等. 太阳能杀虫灯物联网节点的防盗防破坏设计及展望[J]. 智慧农业(中英文), 2021, 3(1): 129-143. [12]Song Y, Bi J, Wang X. Design and implementation of intelligent monitoring system for agricultural environment in IoT[J]. Internet of Things, 2024, 25: 101029. [13]Muñoz M, González Morales R A, Sánchez-Molina J A. Comparative analysis of agricultural IoT systems: Case studies IoF2020 and CyberGreen[J]. Internet of Things, 2024, 27: 101261. [14]Dey R, Guha Thakurta P K, Kar S. Energy Aware Routing in Wireless Sensor Networks for Agricultural Monitoring: A Deep Q-Network Based Framework[J]. SN Computer Science, 2024, 5: 804. [15]Kumar S N, Suriyan K, Jacob A T, et al. Smart farming for a sustainable future: implementing IoT-based systems in precision agriculture[J]. Bulletin of the National Research Centre, 2025, 49: 71. |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）进度安排： 第1—2周（2025年11月16日—2025年11月29日）：收集并阅读相关资料，明确研究目标与总体思路，完成选题调研和开题报告撰写。 第3—4周（2025年11月30日—2025年12月13日）：完成系统需求分析、用例梳理、总体架构设计、功能模块划分及数据库ER关系设计。 第5—7周（2025年12月14日—2026年1月3日）：完成后端基础框架搭建、数据库建表、用户权限管理模块及农田地块管理模块开发。 第8—10周（2026年1月4日—2026年1月24日）：完成虚拟传感器设备管理、数据模拟器、环境数据实时监测与WebSocket实时推送功能开发。 第11—12周（2026年1月25日—2026年2月7日）：完成历史数据查询分析、环境预警告警、报表统计可视化、系统配置及扩展功能开发。 第13—14周（2026年2月8日—2026年2月21日）： 开展前后端联调、功能测试、异常处理、界面优化与系统运行验证，完善初始化数据与演示环境。 第15—16周（2026年2月22日—2026年3月7日）：完成毕业论文撰写、修改定稿、查重与答辩准备，整理系统演示材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师签名 |  |  |  |  | 学生签名 |  |  |

江西农业大学本科毕业论文（设计）开题报告

一、课题研究的目的和意义 随着信息技术、物联网技术和智慧农业建设的不断推进，农田环境监测已经成为现代农业生产管理中的重要环节。温度、湿度、光照、土壤湿度、二氧化碳浓度、降雨量等环境参数会直接影响作物生长状况和农业生产决策。传统人工巡查方式存在采集周期长、实时性差、劳动成本高、数据连续性不足等问题，难以满足农业精细化管理的实际需要。 本课题以“基于Vue+SpringBoot的智慧农田环境监测系统”为研究对象，目的是设计并实现一套面向农田环境监控场景的纯软件系统。该系统采用前后端分离架构，通过后端定时任务与数学仿真模型模拟传感器采集过程，在无需部署真实硬件设备的条件下，仍能完整实现环境数据采集、实时展示、历史分析、异常预警、报表统计和权限管理等核心业务功能。 本课题具有较强的现实意义和应用价值。一方面，可将智慧农业的业务需求与Web软件开发技术相结合，为农田环境数字化管理提供原型系统参考；另一方面，通过软件仿真替代硬件实验，降低了开发成本与实施门槛，适合毕业设计场景下对系统完整性、可行性和演示效果的验证。同时，该课题还能够综合锻炼学生在需求分析、系统架构设计、数据库建模、前后端开发、实时通信和系统测试等方面的实践能力，具有较好的教学与工程训练价值。

二、课题研究方案和主要内容 本课题拟采用前后端分离的研究方案进行系统设计与实现。前端使用Vue3、Vite、ElementPlus、Pinia、VueRouter等技术构建交互界面；后端使用SpringBoot3、SpringSecurity、MyBatis-Plus提供RESTful接口服务；数据库采用MySQL，必要时结合Redis作为可选缓存；系统通过WebSocket实现实时数据推送，通过定时任务与数学模型完成虚拟传感器数据模拟。 系统总体上围绕“智慧农田环境监测”这一核心主题展开，采用管理员和普通用户双角色权限模型，对不同角色展示不同的菜单和操作权限。系统主要研究内容包括：完成系统需求分析与总体架构设计，明确系统定位、角色划分、功能边界与业务流程。完成用户权限管理、农田地块管理、虚拟传感器设备管理、环境数据实时监测、历史数据查询与分析、环境预警与告警、报表统计与可视化、系统配置管理等核心模块设计与实现。完成数据库设计，建立用户、角色、地块、传感器、环境数据、预警规则、告警记录、操作日志、系统配置等数据表结构，并梳理主要实体关系。 完成数据模拟器设计，利用定时调度机制和数学仿真模型生成温度、湿度、光照、土壤湿度、CO₂、降雨量等环境数据，同时支持异常注入与近30天历史数据初始化。 完成系统的图表展示、告警处理、数据导出和运行测试，形成可实际演示的毕业设计成果；在基础功能实现后，可扩展邮箱注册、忘记密码、头像上传等功能。

三、课题研究方法及技术途径 在技术实现上，前端采用Vue3+Vite+ElementPlus构建可视化界面，后端采用SpringBoot3+SpringSecurity+MyBatis-Plus实现业务逻辑与权限控制，使用JWT完成身份认证，使用WebSocket实现实时监测数据推送，使用ECharts完成图表展示，使用TaskScheduler或@Scheduled定时任务结合数学模型生成仿真环境数据，并将数据写入MySQL数据库供实时监测与历史分析使用。研究方法：文献调研、需求分析、模块化设计、数据库建模、软件仿真、功能测试与性能优化。 技术路线：Vue3+SpringBoot前后端分离架构，JWT鉴权，WebSocket实时通信，MySQL数据存储，ECharts数据可视化，定时任务驱动数据模拟。 关键创新点：以纯软件方案替代真实传感器硬件，实现虚拟设备生命周期管理、数学模型仿真数据生成、异常注入与历史数据初始化。

四、实施计划 第1—2周（2025年11月16日—2025年11月29日）：收集并阅读相关资料，明确研究目标与总体思路，完成选题调研和开题报告撰写。 第3—4周（2025年11月30日—2025年12月13日）：完成系统需求分析、用例梳理、总体架构设计、功能模块划分及数据库ER关系设计。 第5—7周（2025年12月14日—2026年1月3日）：完成后端基础框架搭建、数据库建表、用户权限管理模块及农田地块管理模块开发。 第8—10周（2026年1月4日—2026年1月24日）：完成虚拟传感器设备管理、数据模拟器、环境数据实时监测与WebSocket实时推送功能开发。 第11—12周（2026年1月25日—2026年2月7日）：完成历史数据查询分析、环境预警告警、报表统计可视化、系统配置及扩展功能开发。 第13—14周（2026年2月8日—2026年2月21日）： 开展前后端联调、功能测试、异常处理、界面优化与系统运行验证，完善初始化数据与演示环境。 第15—16周（2026年2月22日—2026年3月7日）：完成毕业论文撰写、修改定稿、查重与答辩准备，整理系统演示材料。

江西农业大学

本科毕业论文（设计）中期检查报告

| 姓名 |  | 性别 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 |  | 专业 |  | 班级 |  |
| 论文（设计）题目 |  |  |  |  |  |
| 学生诚信 承诺 | 本人郑重申明：本人所提交的本科毕业论文（设计）是本人在指导教师指导下独立进行研究、写作的成果，论文（设计）中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文（设计）中加以说明。 本论文（设计）和资料若有不实之处，本人将承担一切相关责任。 作者签名： 时间：年月日 |  |  |  |  |
| 中期报告（已完成的研究内容，所取得阶段性成果，下一步工作计划和研究内容等） | 一、已完成的研究内容 完成了系统需求调研与架构设计，采用前后端分离模式，前端选用Vue 3与Element Plus，后端选用Spring Boot 3与MySQL数据库。设计了15张数据表，涵盖用户权限、农田地块、传感器设备、环境数据、告警管理等模块，已全部建表并通过验证。借助Spring Security与JWT完成了用户认证，设计了管理员与普通用户双角色权限体系。实现了农田地块的录入、编辑、查询功能，支持负责人分配。完成了虚拟传感器设备管理模块（核心创新），支持7种传感器类型。新增设备即启动定时任务模拟数据采集，删除设备即停止任务，完整呈现设备生命周期。开发了数据模拟器组件，运用昼夜温度正弦变化、温湿度负相关等数学模型生成仿真数据，规律契合真实农田环境。设置了异常注入机制以验证告警功能。通过WebSocket实现数据实时推送，前端无需轮询即可展示最新数据。设计了三级阈值规则体系，告警级别自动判定。实现了告警分配处理流程，用户可提交检修图片与处理说明。 完成了用户管理、数据字典、系统公告、操作日志等运维功能。开发了14个模块共22个前端页面，采用ECharts进行可视化展示。 二、取得的阶段性成果 编写了项目概述、技术架构、功能设计等9份技术文档。完成了60余个后端接口与22个前端页面的开发。虚拟传感器模拟器运行稳定，任务调度机制验证通过。数据采集、实时展示、异常预警、告警处理等核心功能均正常运行。 三、下一步工作计划 论文撰写：完成绪论、需求分析、系统设计、实现、测试、总结各章节，预计2周。系统完善：进行功能测试与问题修复，优化数据加载性能，预计1周。 |  |  |  |  |
| 指导教师意见 | 指导教师（签名）： 时间：年月日 |  |  |  |  |
| 学院意见 | 审查结果：通过（）不通过（） 注：以上结果请在括号内打 教学院长（签名）： 时间： |  |  |  |  |

江西农业大学毕业论文（设计）评审与答辩成绩评定表

| 姓名 |  | 性别 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 |  | 专业 |  | 班级 |  |
| 论文（设计） 题目 |  |  |  |  |  |
| 交叉评审教师对论文（设计）的评审意见，并明确是否同意提交答辩 | 评审教师（签名）： 时间：年月日 |  |  |  |  |
| 答辩中提出的主要问题、回答情况、答辩评语、答辩分数（百分制） | 答辩组长（签名）： 时间：年月日 |  |  |  |  |
| 学院评定的最终成绩（等级制） | 分管教学院长（签名）： 时间：年月日 |  |  |  |  |